

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ШУМАКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**СОЛНЦЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

**05 апреля 2021 г. № 31**

**О мероприятиях по наведению чистоты и санитарного порядка на территории Шумаковского сельсовета**

 В целях организации работы по наведению образцовой чистоты улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки, санитарного и экологического состояния и соблюдение противопожарных норм на территории Шумаковского сельсовета Солнцевского района Курской области, в соответствии с распоряжением Администрации Солнцевского района Курской области от 04.04.2022 № 69-ра:

1.Организовать и провести санитарные дни по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории МО «Шумаковский сельсовет» 14, 15, 21, 26, 29 апреля 2022 г. (далее-санитарные дни)

2. Утвердить план мероприятий и перечень территорий по проведению санитарных дней (приложение)

3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, а также жителям Шумаковского сельсовета принять участие в санитарных днях, кроме того обеспечить выполнение мероприятий по проведению санитарных дней на территории своих объектов и на прилегающих к ним территориях.

4. Разместить настоящее распоряжение в сети интернет на официальном сайте МО «Шумаковский сельсовет»

5.Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

 6.Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Шумаковского сельсовета

Солнцевского района И.Н.Горностаева

Приложение к распоряжению

 Администрации Шумаковского сельсовета

от 05.04.2022 г. № 31

**План и перечень мероприятий**

**для проведения санитарных дней на территории**

 **МО «Шумаковский сельсовет»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование организационно-технических мероприятий | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | Контроль  |
| **Организационные мероприятия** |
| 1 | Разработка и утверждение организационно-технических мероприятий по наведению чистоты и санитарного порядка на территории муниципального образования. | До 13.04.2022г. | Администрация Шумаковского сельсовета |   |
| 2 | Определение задач руководителям предприятий, учреждений и организаций по проведению месячника на закрепленных территориях. | С 13.04.2022г.по 30.04.2022г. | АдминистрацияШумаковского сельсовета |   |
| 3 | Работа с населением по проведению месячника в частном секторе. | Постоянно в период месячника | АдминистрацияШумаковского сельсовета |   |
| 4 | Подготовка техники, инструментов и материалов для проведения месячника | до 13.04.2022. | АдминистрацияШумаковского сельсовета |   |
| 5 | Разработка памяток для населения по санитарной очистке территорий, прилегающих к домовладениям. | 08.04.2022г. | АдминистрацияШумаковского сельсовета |   |
| **Технические мероприятия** |
| 1 | Уборка территорий населенных пунктов, закрепленных за предприятиями, организациями и учреждениями. | 13.04.2022 г.по 29.04.2022г. | АдминистрацияШумаковского сельсовета |   |
| 2 | Грейдирование грунтовых дорог и проездов в границах муниципального образования | С 13.04.2022 г.по 29.04.2022г. | Администрация Солнцевского района(по согласованию) |   |
| 3 | Вырубка мелких дикорастущих деревьев и кустарников | С 01.04.2022 г.по 29.04.2022г.. | АдминистрацияШумаковского сельсовета |   |
| 4 |  Контролируемый отжиг на территории населенных пунктов | С 01.04.2022 г.по 29.04.2022г. | АдминистрацияШумаковского сельсовета |   |
| 5 | Обрезка веток деревьев и кустарников | С 01.04.2022 г.по 29.04.2022г. | АдминистрацияШумаковского сельсовета |   |
| 6 | Уборка территории вдоль автодороги «Солнцево-Курск» на территории муниципального образования | С 01.04.2022 г.по 29.04.2022г.. | АдминистрацияШумаковского сельсовета |   |
| 7 | Уборка кладбищ | С 01.04.2022 г.по 29.04.2022г. | АдминистрацияШумаковского сельсовета |   |
| 8 | Побелка деревьев и телеграфных столбов | С 01.04.2022 г.по 29.04.2022г. | АдминистрацияШумаковского сельсовета |  |