ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ШУМАКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

СОЛНЦЕВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от    ноября 2013 года №

«Об утверждении муниципальной  программы

«Инвентаризация и паспортизация муниципальных

автомобильных дорог местного значения общего

пользования муниципального образования «Шумаковский

сельсовет» Солнцевского района Курской области на 2014-2016гг.»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Шумаковский сельсовет» Солнцевского района Курской области Администрация Шумаковского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную  программу «Инвентаризация и паспортизация муниципальных автомобильных дорог местного значения общего пользования муниципального образования «Шумаковский сельсовет» Солнцевского района Курской области на 2014-1016 гг.» (Приложение №1).

2. Начальнику отдела главному бухгалтеру Администрации Савельевой З.В. при формировании местного бюджета Шумаковского сельсовета на 2014 год и плановый период  на 2015-2016 годов предусмотреть ассигнования  на реализацию муниципальной программы «Инвентаризация и паспортизация муниципальных автомобильных дорог местного значения общего пользования муниципального образования «Шумаковский сельсовет» Солнцевского района Курской области на 2014-1016 гг.».

Установить, что в ходе  реализации муниципальной программы «Инвентаризация и паспортизация муниципальных автомобильных дорог местного значения общего пользования муниципального образования «Шумаковский сельсовет» Солнцевского района Курской области на 2014-1016 гг.» ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств местного бюджета.

3.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает  в силу со дня подписания.

Глава Шумаковского сельсовета				А.В. Борисов

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации Шумаковского  сельсовета Солнцевского  района

Курской области

Муниципальная  программа «Инвентаризация и паспортизация муниципальных  автомобильных дорог местного значения общего пользования муниципального образования «Шумаковский  сельсовет» Солнцевского района Курской области на 2014-2016гг.»

ПАСПОРТ
 муниципальной программы «Инвентаризация и паспортизация муниципальных автомобильных дорог местного значения общего пользования муниципального образования «Шумаковский сельсовет» Солнцевского района Курской области на 2014-2016 гг.»

| Ответственный исполнитель программы | Администрация Шумаковского сельсовета Солнцевского района Курской области |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Отсутствуют |
| Участник программы | Администрация Шумаковского сельсовета Солнцевского района Курской области |
| Подпрограммы программы | Отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты программы | Отсутствуют |
| Цель программы | Целью Программы является инвентаризация и паспортизация муниципальных автомобильных дорог местного значения общего пользования муниципального образования «Шумаковский сельсовет» Солнцевского района Курской области |
| Задачи программы | 1. Инвентаризация и паспортизация дорог местного значения общего пользования в границах населенных пунктов муниципального образования. 2. Ведение реестра дорог местного значения общего пользования. 3. Повышение уровня содержания и ремонта сетей автомобильных дорог общего пользования для осуществления круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | -выявление и постановка на учет всех дорог местного значения общего пользования в черте населенных пунктов -паспортизация дорог; -снижение накопившегося "недоремонта" сети автомобильных дорог (ликвидация ямочности, колейности, приближение к нормативному показателю ровности покрытия). |
| Этапы и сроки реализации программы | 2014-2016 гг., в один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | Общий объем финансирования составит 434,060 тыс. руб., в том числе: 1. 2014 год – 10 000 руб. 2. 2015 год- 10 000 руб. 3. 2016 год – 10 000 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | -определение обязательств по уровню содержания автомобильных дорог местного значения общего пользования и перспективам их развития; -установление необходимых видов и объемов дорожных работ, источников и размеров их финансирования для выполнения взятых обязательств; -формирование расходные обязательства по программным задачам, концентрация финансовых ресурсов на реализации приоритетных направлений развития дорожного хозяйства |

- Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Дорожное хозяйство является одним из элементов транспортной инфраструктуры, который обеспечивает свободу передвижения граждан и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг. Наличием и состоянием сети автомобильных дорог общего пользования определяется территориальная целостность и единство экономического пространства.

Сеть муниципальных автомобильных дорог местного значения общего пользования МО «Шумаковский сельсовет» Солнцевского района Курской области на 01.01.2013 составляет 67,93  км: 66,43 км – имеют грунтовое покрытие; 1,5 км – асфальтобетонное покрытие. В настоящее время имеющаяся дорожная сеть поселения требует капитального ремонта и реконструкции.

Вследствие низкого технического уровня и несоответствия параметров дорог интенсивности дорожного движения средняя скорость передвижения по некоторым из них составляет 40 км/час, ухудшению экологической обстановки в связи с увеличением эмиссии вредных веществ. При данном техническом состоянии дорожной сети, автомобиль на наших дорогах расходует в 1,5 раза больше горючего, чем на дорогах с нормальными техническими показателями.

Недооценка роли автомобильных дорог местного значения и отставание в развитии дорожной сети являются одной из причин экономических трудностей, слабого развития социальной инфраструктуры.

Неудовлетворенность населения в низком качестве автодорог является причиной целого ряда негативных социальных последствий, таких как:

- сдерживание развития культуры и образования;

- сокращение свободного времени за счет увеличения времени пребывания в пути к месту работы, отдыха и так далее;

- снижение подвижности населения и увеличение безработицы;

- несвоевременное оказание медицинской помощи;

- увеличение вредных выхлопов и шумового воздействия от автотранспорта;

- сдерживание развития производства и предпринимательства.

- Обоснование необходимости достижения целей и задач программными методами

Необходимость разработки муниципальной целевой программы, направленной на решение задач по инвентаризации и паспортизации дорог, повышению уровня содержания и ремонта дорог общего пользования для осуществления круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта, обусловлена необходимостью внедрения программно-целевых методов бюджетного планирования.

Реализация муниципальной целевой Программы позволит:

- определить обязательства по уровню содержания автомобильных дорог местного значения общего пользования и перспективам их развития;

- установить необходимые виды и объемы дорожных работ, источники и размеры их финансирования для выполнения взятых обязательств;

- сформировать расходные обязательства по программным задачам, сконцентрировав финансовые ресурсы на реализации приоритетных направлений развития дорожного хозяйства;

- Цели и задачи Программы

Целью Программы является инвентаризация и паспортизация муниципальных автомобильных дорог местного значения общего пользования муниципального образования «Шумаковский сельсовет» Солнцевского района Курской области. Создание условий для повышения деловой активности населения путем удовлетворения спроса и доступности в автомобильных перевозках, а так же повышение уровня безопасности дорожного движения и улучшение экологической обстановки путем увеличения пропускной способности автодорог. Достижение цели Программы будет осуществляться путем выполнения следующих задач:

  - Инвентаризация и паспортизация дорог;

  - Повышение уровня содержания и ремонта сети автомобильных дорог общего пользования для осуществления круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта.

- Основные направления реализации Программы

4.1.Инвентаризация и паспортизация дорог.

Инвентаризация и паспортизация автодорог необходима для приведения технической документации в соответствии с действующими нормами и правилами по ее ведению. Данная работа необходима для обследования, сбора и анализа информации о параметрах, характеристиках и условиях функционирования дорог и дорожных сооружений, наличия дефектов и причин их появления, характеристиках транспортных потоков и другой необходимой информации для оценки и прогноза состояния дорог и дорожных сооружений в процессе дальнейшей эксплуатации.

Цель данной работы состоит в оценке состояния автомобильных дорог. Перечень автомобильных дорог местного значения общего пользования, находящихся на территории МО «Шумаковский сельсовет» Солнцевского района Курской области на 01.01.2013 года приведен в Приложении № 1 к Программе.

График паспортизации, а так же планируемые средства на выполнение работ по инвентаризации и паспортизация автомобильных дорог на 2014, 2015, 2016 годы приведены в таблице 1,2,3.

Таблица 1

График

мероприятий по межеванию, проведению кадастровых работ в отношении земельных участков, занятых автодорогами, и в отношении автодорог как объектов недвижимого имущества, паспортизации, инвентаризации и государственной регистрации права муниципальной собственности на эти земельные участки автодороги муниципального образования «Шумаковский сельсовет» Солнцевского района Курской области на 2014 год

| Наименование автомобильной дороги по улицам с. Сейм | Протяженность, (км.) | Наименование мероприятий | Стоимость работ (руб.) | Средства муниципального бюджета (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Автомобильная дорога по ул. Станционная | 0,7 | Межевание, проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, занятых автодорогами, и в отношении автодорог как объектов недвижимого имущества, паспортизация, инвентаризация и государственная регистрация права муниципальной собственности на эти земельные участки автодороги | 5 000 | 55 000 |
| Автомобильная дорога по ул. Садовая с. Шумаково | 0,5 |  | 5 000 | 5 000 |
| Итого: | 1,2 |  | 10 000 | 10 000 |

Таблица 2

График

мероприятий по межеванию, проведению кадастровых работ в отношении земельных участков, занятых автодорогами, и в отношении автодорог как объектов недвижимого имущества, паспортизации, инвентаризации и государственной регистрации права муниципальной собственности на эти земельные участки автодороги муниципального образования «Шумаковский сельсовет» Солнцевского района Курской области на 2015 год

| Наименование автомобильной дороги по улицам с. Сейм | Протяженность, (км.) | Наименование мероприятий | Стоимость работ (руб.) | Средства муниципального бюджета (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Автомобильная дорога по ул. Победы | 1 | Межевание, проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, занятых автодорогами, и в отношении автодорог как объектов недвижимого имущества, паспортизация, инвентаризация и государственная регистрация права муниципальной собственности на эти земельные участки автодороги | 5 000 | 5 000 |
| Автомобильная дорога по ул. Широкая | 3 |  | 5000 | 5000 |
| Итого: | 4 |  | 10000 | 10000 |

Таблица 3

График

мероприятий по межеванию, проведению кадастровых работ в отношении земельных участков, занятых автодорогами, и в отношении автодорог как объектов недвижимого имущества, паспортизации, инвентаризации и государственной регистрации права муниципальной собственности на эти земельные участки автодороги муниципального образования «Шумаковский сельсовет» Солнцевского района Курской области на 2016 год

| Наименование автомобильной дороги по улицам с. Сейм | Протяженность, (км.) | Наименование мероприятий | Стоимость работ (руб.) | Средства муниципального бюджета (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Автомобильная дорога по ул. Широкая | 3 | Межевание, проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, занятых автодорогами, и в отношении автодорог как объектов недвижимого имущества, паспортизация, инвентаризация и государственная регистрация права муниципальной собственности на эти земельные участки автодороги | 5000 | 5000 |
| Итого: | 3 |  | 5000 | 5000 |

- Механизм реализации и управления Программой

Механизм реализации Программы основан на принципах финансирования из местного бюджета, разграничения полномочий и ответственности всех заинтересованных участников данной Программы. Организации, выполняющие работы по муниципальным контрактам, привлекаются к реализации Программы в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Администрация Шумаковского сельсовета Солнцевского района Курской области осуществляет:

- общее руководство и управление реализацией Программы;

- координацию и контроль за деятельностью юридических лиц, связанных с реализацией Программы, в части исполнения ими условий Программы.

- Ресурсное обеспечение Программы

6.1. Финансирование мероприятий Программы обеспечивается за счет средств бюджета МО «Шумаковский сельсовет» Солнцевского района Курской области и областного бюджета.

В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объемы финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов бюджета.

7. Оценка эффективности мероприятий, предусмотренных программой

7.1. Оценка эффективности расходования бюджетных средств. По итогам реализации Программы ожидается достижение следующих результатов:

- инвентаризация и паспортизация дорог, ведение реестра дорог местного значения;

- снижение накопившегося "недоремонта" сети автомобильных дорог (ликвидация ямочности, колейности, приближение к нормативному показателю).