АДМИНИСТРАЦИЯ

ШУМАКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

СОЛНЦЕВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от    15 ноября 2013 года № 124

«Об утверждении муниципальной  программы

«Инвентаризация и паспортизация муниципальных

автомобильных дорог местного значения общего

пользования муниципального образования «Шумаковский

сельсовет» Солнцевского района Курской области на 2014-2016гг.»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Шумаковский сельсовет» Солнцевского района Курской области Администрация Шумаковского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную  программу «Инвентаризация и паспортизация муниципальных автомобильных дорог местного значения общего пользования муниципального образования «Шумаковский сельсовет» Солнцевского района Курской области на 2014-1016 гг.» (Приложение №1).

2. Начальнику отдела главному бухгалтеру Администрации Савельевой З.В. при формировании местного бюджета Шумаковского сельсовета на 2014 год и плановый период  на 2015-2016 годов предусмотреть ассигнования  на реализацию муниципальной программы «Инвентаризация и паспортизация муниципальных автомобильных дорог местного значения общего пользования муниципального образования «Шумаковский сельсовет» Солнцевского района Курской области на 2014-1016 гг.».

Установить, что в ходе  реализации муниципальной программы «Инвентаризация и паспортизация муниципальных автомобильных дорог местного значения общего пользования муниципального образования «Шумаковский сельсовет» Солнцевского района Курской области на 2014-1016 гг.» ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств местного бюджета.

3.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает  в силу со дня подписания.

Глава Шумаковского сельсовета				А.В. Борисов

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации Шумаковского  сельсовета Солнцевского  района

Курской области

15.11.2013 года № 124

Муниципальная  программа «Инвентаризация и паспортизация муниципальных  автомобильных дорог местного значения общего пользования муниципального образования «Шумаковский  сельсовет» Солнцевского района Курской области на 2014-2016гг.»

ПАСПОРТ
 муниципальной программы «Инвентаризация и паспортизация муниципальных автомобильных дорог местного значения общего пользования муниципального образования «Шумаковский сельсовет» Солнцевского района Курской области на 2014-2016 гг.»

| Ответственный исполнитель программы | Администрация Шумаковского сельсовета Солнцевского района Курской области |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Отсутствуют |
| Участник программы | Администрация Шумаковского сельсовета Солнцевского района Курской области |
| Подпрограммы программы | Отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты программы | Отсутствуют |
| Цель программы | Целью Программы является инвентаризация и паспортизация муниципальных автомобильных дорог местного значения общего пользования муниципального образования «Шумаковский сельсовет» Солнцевского района Курской области |
| Задачи программы | 1. Инвентаризация и паспортизация дорог местного значения общего пользования в границах населенных пунктов муниципального образования. 2. Ведение реестра дорог местного значения общего пользования. 3. Повышение уровня содержания и ремонта сетей автомобильных дорог общего пользования для осуществления круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | -выявление и постановка на учет всех дорог местного значения общего пользования в черте населенных пунктов -паспортизация дорог; -снижение накопившегося "недоремонта" сети автомобильных дорог (ликвидация ямочности, колейности, приближение к нормативному показателю ровности покрытия). |
| Этапы и сроки реализации программы | 2014-2016 гг., в один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | Общий объем финансирования составит 434,060 тыс. руб., в том числе: 1. 2014 год – 10 000 руб. 2. 2015 год- 10 000 руб. 3. 2016 год – 10 000 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | -определение обязательств по уровню содержания автомобильных дорог местного значения общего пользования и перспективам их развития; -установление необходимых видов и объемов дорожных работ, источников и размеров их финансирования для выполнения взятых обязательств; -формирование расходные обязательства по программным задачам, концентрация финансовых ресурсов на реализации приоритетных направлений развития дорожного хозяйства |

- Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Дорожное хозяйство является одним из элементов транспортной инфраструктуры, который обеспечивает свободу передвижения граждан и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг. Наличием и состоянием сети автомобильных дорог общего пользования определяется территориальная целостность и единство экономического пространства.

Сеть муниципальных автомобильных дорог местного значения общего пользования МО «Шумаковский сельсовет» Солнцевского района Курской области на 01.01.2013 составляет 67,93  км: 66,43 км – имеют грунтовое покрытие; 1,5 км – асфальтобетонное покрытие. В настоящее время имеющаяся дорожная сеть поселения требует капитального ремонта и реконструкции.

Вследствие низкого технического уровня и несоответствия параметров дорог интенсивности дорожного движения средняя скорость передвижения по некоторым из них составляет 40 км/час, ухудшению экологической обстановки в связи с увеличением эмиссии вредных веществ. При данном техническом состоянии дорожной сети, автомобиль на наших дорогах расходует в 1,5 раза больше горючего, чем на дорогах с нормальными техническими показателями.

Недооценка роли автомобильных дорог местного значения и отставание в развитии дорожной сети являются одной из причин экономических трудностей, слабого развития социальной инфраструктуры.

Неудовлетворенность населения в низком качестве автодорог является причиной целого ряда негативных социальных последствий, таких как:

- сдерживание развития культуры и образования;

- сокращение свободного времени за счет увеличения времени пребывания в пути к месту работы, отдыха и так далее;

- снижение подвижности населения и увеличение безработицы;

- несвоевременное оказание медицинской помощи;

- увеличение вредных выхлопов и шумового воздействия от автотранспорта;

- сдерживание развития производства и предпринимательства.

- Обоснование необходимости достижения целей и задач программными методами

Необходимость разработки муниципальной целевой программы, направленной на решение задач по инвентаризации и паспортизации дорог, повышению уровня содержания и ремонта дорог общего пользования для осуществления круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта, обусловлена необходимостью внедрения программно-целевых методов бюджетного планирования.

Реализация муниципальной целевой Программы позволит:

- определить обязательства по уровню содержания автомобильных дорог местного значения общего пользования и перспективам их развития;

- установить необходимые виды и объемы дорожных работ, источники и размеры их финансирования для выполнения взятых обязательств;

- сформировать расходные обязательства по программным задачам, сконцентрировав финансовые ресурсы на реализации приоритетных направлений развития дорожного хозяйства;

- Цели и задачи Программы

Целью Программы является инвентаризация и паспортизация муниципальных автомобильных дорог местного значения общего пользования муниципального образования «Шумаковский сельсовет» Солнцевского района Курской области. Создание условий для повышения деловой активности населения путем удовлетворения спроса и доступности в автомобильных перевозках, а так же повышение уровня безопасности дорожного движения и улучшение экологической обстановки путем увеличения пропускной способности автодорог. Достижение цели Программы будет осуществляться путем выполнения следующих задач:

  - Инвентаризация и паспортизация дорог;

  - Повышение уровня содержания и ремонта сети автомобильных дорог общего пользования для осуществления круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта.

- Основные направления реализации Программы

4.1.Инвентаризация и паспортизация дорог.

Инвентаризация и паспортизация автодорог необходима для приведения технической документации в соответствии с действующими нормами и правилами по ее ведению. Данная работа необходима для обследования, сбора и анализа информации о параметрах, характеристиках и условиях функционирования дорог и дорожных сооружений, наличия дефектов и причин их появления, характеристиках транспортных потоков и другой необходимой информации для оценки и прогноза состояния дорог и дорожных сооружений в процессе дальнейшей эксплуатации.

Цель данной работы состоит в оценке состояния автомобильных дорог. Перечень автомобильных дорог местного значения общего пользования, находящихся на территории МО «Шумаковский сельсовет» Солнцевского района Курской области на 01.01.2013 года приведен в Приложении № 1 к Программе.

График паспортизации, а так же планируемые средства на выполнение работ по инвентаризации и паспортизация автомобильных дорог на 2014, 2015, 2016 годы приведены в таблице 1,2,3.

Таблица 1

График

мероприятий по межеванию, проведению кадастровых работ в отношении земельных участков, занятых автодорогами, и в отношении автодорог как объектов недвижимого имущества, паспортизации, инвентаризации и государственной регистрации права муниципальной собственности на эти земельные участки автодороги муниципального образования «Шумаковский сельсовет» Солнцевского района Курской области на 2014 год

| Наименование автомобильной дороги по улицам с. Сейм | Протяженность, (км.) | Наименование мероприятий | Стоимость работ (руб.) | Средства муниципального бюджета (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Автомобильная дорога по ул. Станционная | 0,7 | Межевание, проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, занятых автодорогами, и в отношении автодорог как объектов недвижимого имущества, паспортизация, инвентаризация и государственная регистрация права муниципальной собственности на эти земельные участки автодороги | 5 000 | 55 000 |
| Автомобильная дорога по ул. Садовая с. Шумаково | 0,5 |  | 5 000 | 5 000 |
| Итого: | 1,2 |  | 10 000 | 10 000 |

Таблица 2

График

мероприятий по межеванию, проведению кадастровых работ в отношении земельных участков, занятых автодорогами, и в отношении автодорог как объектов недвижимого имущества, паспортизации, инвентаризации и государственной регистрации права муниципальной собственности на эти земельные участки автодороги муниципального образования «Шумаковский сельсовет» Солнцевского района Курской области на 2015 год

| Наименование автомобильной дороги по улицам с. Сейм | Протяженность, (км.) | Наименование мероприятий | Стоимость работ (руб.) | Средства муниципального бюджета (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Автомобильная дорога по ул. Победы | 1 | Межевание, проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, занятых автодорогами, и в отношении автодорог как объектов недвижимого имущества, паспортизация, инвентаризация и государственная регистрация права муниципальной собственности на эти земельные участки автодороги | 5 000 | 5 000 |
| Автомобильная дорога по ул. Широкая | 3 |  | 5000 | 5000 |
| Итого: | 4 |  | 10000 | 10000 |

Таблица 3

График

мероприятий по межеванию, проведению кадастровых работ в отношении земельных участков, занятых автодорогами, и в отношении автодорог как объектов недвижимого имущества, паспортизации, инвентаризации и государственной регистрации права муниципальной собственности на эти земельные участки автодороги муниципального образования «Шумаковский сельсовет» Солнцевского района Курской области на 2016 год

| Наименование автомобильной дороги по улицам с. Сейм | Протяженность, (км.) | Наименование мероприятий | Стоимость работ (руб.) | Средства муниципального бюджета (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Автомобильная дорога по ул. Широкая | 3 | Межевание, проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, занятых автодорогами, и в отношении автодорог как объектов недвижимого имущества, паспортизация, инвентаризация и государственная регистрация права муниципальной собственности на эти земельные участки автодороги | 5000 | 5000 |
| Итого: | 3 |  | 5000 | 5000 |

- Механизм реализации и управления Программой

Механизм реализации Программы основан на принципах финансирования из местного бюджета, разграничения полномочий и ответственности всех заинтересованных участников данной Программы. Организации, выполняющие работы по муниципальным контрактам, привлекаются к реализации Программы в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Администрация Шумаковского сельсовета Солнцевского района Курской области осуществляет:

- общее руководство и управление реализацией Программы;

- координацию и контроль за деятельностью юридических лиц, связанных с реализацией Программы, в части исполнения ими условий Программы.

- Ресурсное обеспечение Программы

6.1. Финансирование мероприятий Программы обеспечивается за счет средств бюджета МО «Шумаковский сельсовет» Солнцевского района Курской области и областного бюджета.

В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объемы финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов бюджета.

7. Оценка эффективности мероприятий, предусмотренных программой

7.1. Оценка эффективности расходования бюджетных средств. По итогам реализации Программы ожидается достижение следующих результатов:

- инвентаризация и паспортизация дорог, ведение реестра дорог местного значения;

- снижение накопившегося "недоремонта" сети автомобильных дорог (ликвидация ямочности, колейности, приближение к нормативному показателю).

Приложение № 1

к Программе «Инвентаризация и паспортизация

муниципальных автомобильных дорог местного значения

общего пользования муниципального образования

«Шумаковский сельсовет» Солнцевского района

Курской области на 2014-2016 гг.»

ПЕРЕЧЕНЬ

автомобильных дорог местного значения общего пользования МО «Шумаковский сельсовет» Солнцевского района Курской области

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Месторасположение | Протяженность, км | Ширина/дороги, м | Тип покрытия, м |  | Наименование балансодержателя. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | А/бетон | грунт |  |
| 1 | Автомобильная дорога по ул. Победы | Курская область, Солнцевский район, с. Плоское | 1,0 | 3,0 |  | 1,0 | Администрация Шумаковского сельсовета Солнцевского района Курской области |
| 2 | Автомобильная дорога в кв. Широкая | Курская область, Солнцевский район, с. Шумаково | 3,0 | 3,0 |  | 3,0 | Администрация Шумаковского сельсовета Солнцевского района Курской области |
| 3 | Автомобильная дорога по ул. 1-я Привокзальная | Курская область, Солнцевский район, с.Шумаково | 1,2 | 3,0 |  | 1,2 | Администрация Шумаковского сельсовета Солнцевского района Курской области |
| 4 | Автомобильная дорога по ул. 2-я Привокзальная | Курская область, Солнцевский район С.Шумаково | 1,0 | 3,0 |  | 1,0 | Администрация Шумаковского сельсовета Солнцевского района Курской области |
| 5 | Автомобильная дорога по ул. Садовая | Курская область, Солнцевский район С.Плоское | 0,8 | 3,0 |  | 0,8 | Администрация Шумаковского сельсовета Солнцевского района Курской области |
| 6 | Автомобильная дорога по ул.Луговая | Курская область, Солнцевский район С.Плоское | 2,0 | 3,0 |  | 2,0 | Администрация Шумаковского сельсовета Солнцевского района Курской области |
| 7 | Автомобильная дорога по ул. Лесная | Курская область, Солнцевский район С.Плоское | 1,2 | 3,0 |  | 1,2 | Администрация Шумаковского сельсовета Солнцевского района Курской области |
| 8 | Автомобильная дорога по ул.Ереминская | Курская область, Солнцевский район Д.Верхнееремино | 2,5 | 3,0 |  | 2,5 | Администрация Шумаковского сельсовета Солнцевского района Курской области |
| 9 | Автомобильная дорога по ул. Ясная | Курская область, Солнцевский район Д.Красниково | 1,0 | 3,0 |  | 1,0 | Администрация Шумаковского сельсовета Солнцевского района Курской области |
| 10 | Автомобильная дорога по ул. Корейская | Курская область, Солнцевский район С.Воробьевка | 2,0 | 3,0 |  | 2,0 | Администрация Шумаковского сельсовета Солнцевского района Курской области |
| 11 | Автомобильная дорога по ул.Зеленая | Курская область, Солнцевский район Д.Семеновка | 3,0 | 3,0 |  | 3,0 | Администрация Шумаковского сельсовета Солнцевского района Курской области |
| 12 | Автомобильная дорога по ул.Можайская | Курская область, Солнцевский район Х.Малиновка | 1,0 | 3,0 |  | 1,0 | Администрация Шумаковского сельсовета Солнцевского района Курской области |
| 13 | Автомобильная дорога по ул.1-я Новоселовка | Курская область, Солнцевский район Х.Малиновка | 0,5 | 3,0 |  | 0,5 | Администрация Шумаковского сельсовета Солнцевского района Курской области |
| 14 | Автомобильная дорога по ул.Мелидовская | Курская область, Солнцевский район Д.Мелидовка | 0,5 | 4,5 | 0,3 | 0,2 | Администрация Шумаковского сельсовета Солнцевского района Курской области |
| 15 | Автомобильная дорога по ул.Мурыновская | Курская область, Солнцевский район Х.Мурыновка | 4,0 | 3,0 |  | 4,0 | Администрация Шумаковского сельсовета Солнцевского района Курской области |
| 16 | Автомобильная дорога по ул.Сорочиновская | Курская область, Солнцевский район Х.Сорочино | 3,0 | 3,0 |  | 3,0 | Администрация Шумаковского сельсовета Солнцевского района Курской области |
| 17 | Автомобильная дорога по ул.Степная | Курская область, Солнцевский район Х.Татарский | 2,0 | 3,0 |  | 2,0 | Администрация Шумаковского сельсовета Солнцевского района Курской области |
| 18 | Автомобильная дорога по ул.Загородняя | Курская область, Солнцевский район С.Воробьевка | 0,5 | 3,0 |  | 0,5 | Администрация Шумаковского сельсовета Солнцевского района Курской области |
| 19 | Автомобильная дорога по ул. Центральная | Курская область, Солнцевский район С.Воробьевка | 0,5 | 3,0 |  | 0,5 | Администрация Шумаковского сельсовета Солнцевского района Курской области |
| 20 | Автомобильная по дорога по улКирова | Курская область, Солнцевский район С.Воробьевка | 1,0 | 3,0 |  | 1,0 | Администрация Шумаковского сельсовета Солнцевского района Курской области |
| 21 | Автомобильная дорога по ул. Московская | Курская область, Солнцевский район С.Воробьевка | 2,3 | 3,0 |  | 2,3 | Администрация Шумаковского сельсовета Солнцевского района Курской области |
| 22 | Автомобильная дорога по ул. Мирная | Курская область, Солнцевский район С.Шумаково | 3,0 | 4,5 |  | 3,0 | Администрация Шумаковского сельсовета Солнцевского района Курской области |
| 23 | Автомобильная дорога по ул. Пер.Мирный | Курская область, Солнцевский район С.Шумаково | 0,3 | 3,0 |  | 0,3 | Администрация Шумаковского сельсовета Солнцевского района Курской области |
| 24 | Автомобильная дорога по ул. Молодежная | Курская область, Солнцевский район С.Шумаково | 2,0 | 3,0 |  | 2,0 | Администрация Шумаковского сельсовета Солнцевского района Курской области |
| 25 | Автомобильная дорога по ул. Станционная | Курская область, Солнцевский район С.Шумаково | 0,73 | 4,5 | 0,7 | 0,03 | Администрация Шумаковского сельсовета Солнцевского района Курской области |
| 26 | Автомобильная дорога по ул. Ильича | Курская область, Солнцевский район Х.Семибратский | 1,5 | 3,0 |  | 1,5 | Администрация Шумаковского сельсовета Солнцевского района Курской области |
| 27 | Автомобильная дорога по ул. Плотинская | Курская область, Солнцевский район Х.Семибратский | 3,0 | 3,0 |  | 3,0 | Администрация Шумаковского сельсовета Солнцевского района Курской области |
| 28 | Автомобильная дорога по ул. Ковальша | Курская область, Солнцевский район С.Воробьевка | 0,5 | 3,0 |  | 0,5 | Администрация Шумаковского сельсовета Солнцевского района Курской области |
| 29 | Автомобильная дорога по ул. Хитрая | Курская область, Солнцевский район С.Воробьевка | 0,5 | 3,0 |  | 0,5 | Администрация Шумаковского сельсовета Солнцевского района Курской области |
| 30 | Автомобильная дорога по ул. Степная | Курская область, Солнцевский район С.Воробьевка | 2,3 | 3,0 |  | 2,3 | Администрация Шумаковского сельсовета Солнцевского района Курской области |
| 31 | Автомобильная дорога по ул. 2-я Новоселовка | Курская область, Солнцевский район Х.Малиновка | 0,8 | 3,0 |  | 0,8 | Администрация Шумаковского сельсовета Солнцевского района Курской области |

| 32 | Автомобильная дорога по ул. Хохлатская | Курская область, Солнцевский район Д.Отрадное | 1,5 | 3,0 |  | 1,5 | Администрация Шумаковского сельсовета Солнцевского района Курской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | Автомобильная дорога по ул. Глазовская | Курская область, Солнцевский район Д.Отрадное | 0,8 | 3,0 |  | 0,8 | Администрация Шумаковского сельсовета Солнцевского района Курской области |
| 34 | Автомобильная дорога по ул. Рутчинская | Курская область, Солнцевский район Д.Отрадное | 1,5 | 3,0 |  | 1,5 | Администрация Шумаковского сельсовета Солнцевского района Курской области |
| 35 | Автомобильная дорога по ул. Садовая | Курская область, Солнцевский район Д.Отрадное | 0,8 | 3,0 |  | 0,8 | Администрация Шумаковского сельсовета Солнцевского района Курской области |
| 36 | Автомобильная дорога по ул. Хуторская | Курская область, Солнцевский район Д.Верхнееремино | 0,5 | 3,0 |  | 0,5 | Администрация Шумаковского сельсовета Солнцевского района Курской области |
| 37 | Автомобильная дорога по ул. Мирная | Курская область, Солнцевский район Д.Красниково | 0,5 | 3,0 |  | 0,5 | Администрация Шумаковского сельсовета Солнцевского района Курской области |
| 38 | Автомобильная дорога по ул. Набережная | Курская область, Солнцевский район С.Плоское | 0,8 | 3,0 |  | 0,8 | Администрация Шумаковского сельсовета Солнцевского района Курской области |
| 39 | Автомобильная дорога по ул. Первомайская | Курская область, Солнцевский район С.Плоское | 1,0 | 3,0 |  | 1,0 | Администрация Шумаковского сельсовета Солнцевского района Курской области |
| 40 | Автомобильная дорога по ул. Мосолова | Курская область, Солнцевский район С.Плоское | 0,8 | 3,0 |  | 0,8 | Администрация Шумаковского сельсовета Солнцевского района Курской области |
| 41 | Автомобильная дорога по ул. Садовая | Курская область, Солнцевский район С.Шумаково | 0,5 | 4,5 | 0,5 |  | Администрация Шумаковского сельсовета Солнцевского района Курской области |
| 42 | Автомобильная дорога по ул. Набережная | Курская область, Солнцевский район С.Шумаково | 0,6 | 3,0 | 0,4 | 0,2 | Администрация Шумаковского сельсовета Солнцевского района Курской области |
| 43 | Автомобильная дорога по ул. Пер.Центральный | Курская область, Солнцевский район С.Шумаково | 0,3 | 3,0 |  | 0,3 | Администрация Шумаковского сельсовета Солнцевского района Курской области |

| 44 | Автомобильная дорога по ул. Луговая | Курская область, Солнцевский район С.Шумаково | 1,2 | 3,0 | 0,8 | 0,4 | Администрация Шумаковского сельсовета Солнцевского района Курской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | Автомобильная дорога по ул. Первомайская | Курская область, Солнцевский район Д.Машкино | 2,0 | 3,0 |  | 2,0 | Администрация Шумаковского сельсовета Солнцевского района Курской области |
| 46 | Автомобильная дорога по ул. Центральная | Курская область, Солнцевский район Д.Машкино | 1,6 | 3,0 | 1,0 | 0,6 | Администрация Шумаковского сельсовета Солнцевского района Курской области |
| 47 | Автомобильная дорога по ул. Победы | Курская область, Солнцевский район Х.Толстоплотава | 3,0 | 3,0 |  | 3,0 | Администрация Шумаковского сельсовета Солнцевского района Курской области |
| 48 | Автомобильная дорога по ул. Речная | Курская область, Солнцевский район Д.Машкино | 1,2 | 3,0 |  | 1,2 | Администрация Шумаковского сельсовета Солнцевского района Курской области |

Глава Шумаковского  сельсовета

Солнцевского район Курской области				А.В.Борисов